ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТА ГРУППЫ Б13-505

Скороходовой Е.Р.

Место прохождения практики: Кафедра №12 НИЯУ «МИФИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Содержание  работ | Форма  отчетности | Срок  выполнения | |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Провести обзор и анализ методов улучшения графических тестов | Отчёт | 05.10.16 |  |
| 2 | Разработать архитектуру системы и графический интерфейс пользователя | Пояснительная записка | 19.10.16 |  |
| 3 | Реализовать программное обеспечение с оригинальными и улучшенными тестами | Исходный код, отчёт | 16.11.16 |  |
| 4 | Провести тестирование и отладку разработанного программного средства | Пояснительная записка | 30.11.16 |  |
| 5 | Подготовка отчёта | Отчётные материалы | 20.12.16 |  |

Примерная тема дипломного проекта:

Разработка системы графической оценки качества стохастических преобразований

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Прокофьев А.О. /

Практикант \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Скороходова Е.Р. /